县级人民医院

“基层和健康 V1.0”对接总体方案

基于《四川省健康档案云服务平台应用接口规范（V1.0）》与《四川省基层医疗卫生机构管理信息系统应用接口规范（V1.0）》

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 方案版本 | V1.1（评审稿） |
| 接口规范版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年9月10日 |
| 适用对象 | 医院信息科、HIS/EMR厂商、集成平台厂商、业务科室、实施与测试团队 |
| 配套文件 | 县级人民医院_基层和健康V1.0接口矩阵.xlsx |
| 本次修订 | 新增信息边界、环境拓扑、统一状态模型、联调准入门槛、责任里程碑、上线检查和量化回退触发 |

# 1. 执行摘要

建议以“院内集成平台”为唯一对外接口边界，现有 C/S HIS 工作站只负责业务入口和结果展示，不直接持有云平台密钥、不直接访问外网，也不在客户端实现重试。集成平台统一完成 REST/JSON 与 SOAP WebService 两套协议适配、鉴权、数据映射、异步队列、审计、对账和异常补偿。

原 Excel 不是可直接据此开发的最终范围：其中健康云21行、基层HIS 53行，共74行；通知正文称21+52=73个。基层HIS中的远程会诊复用了300-001/300-002，而规范另有一个无独立交易码的“报告跨机构调阅”能力。项目必须分别按“接口行、唯一交易码、业务能力”确认口径。

首轮范围需做三项修正：云平台登录/区划/用户与基层100-*基础接口由“按实际/99”提升为P0前置；电子病历400-003虽在Excel标记“不做”，但规范明确要求病历回写，应列为P2必补；报告跨机构调阅需补入范围确认。

## 1.1 核心结论

- 健康云21个接口全部由院内集成平台主动调用省云平台，采用HTTPS、REST/JSON、hie_secret签名、c_token与登录token。

- 基层HIS接口以医院侧WebService方式暴露，第三方系统按TradeCode调用；电子病历、远程会诊、报告互认还包含HIS打开第三方页面的反向流程。

- 原规范没有形成完整的幂等、超时、重试、熔断、补偿和监控约定，必须由院内集成平台补齐。

- 规范内存在多处阻断性冲突，尤其是500-003/500-004、700-003/700-004、300-003成功值，以及PHIS_Interface/HIS_Interface；未书面确认前不得进入生产。

- 生产环境应使用专网或严格IP白名单、TLS、等保要求、最小权限和敏感日志脱敏；测试文档中的HTTP地址、账号、验证码只用于隔离联调。

# 2. 范围与现状评估

## 2.1 接口范围

| 域 | Excel行数 | 现状 | 方案判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健康档案云平台 | 21 | 6项“可做”、6项“可做但依赖其他系统改造”、8项按实际、1项不做 | 上传/修改是核心；查询与基础接口是前置或工作站能力 |
| 基层HIS | 53 | 30项可做、23项不做；含远程会诊复用接口 | 基础、PACS/LIS/心电、转诊、EMR具备改造基础 |
| 规范补充能力 | 1 | Excel未列 | 报告跨机构调阅，无独立交易码，需作为页面/API能力确认 |

## 2.2 原优先级的依赖倒置

原清单把PACS/LIS/心电与健康档案上传列为优先级1，却把认证、机构、人员和目录接口列为99或“按实际”。这会导致高优先级业务没有稳定主数据和授权基础。实施优先级应按依赖重排，而不是照抄原数字。

## 2.3 编制依据与信息边界

| 依据 | 用途 | 当前证据边界 |
| --- | --- | --- |
| 省级开放通知 | 确认开放范围、申请流程和安全要求 | 可确认政策要求；不能替代医院接入批复 |
| 两套V1.0接口规范 | 识别协议、字段、交易码和调用流程 | 存在勘误项；冲突处不得据此猜测实现 |
| 原《接口列表.xlsx》 | 识别医院初步范围、优先级和改造意见 | 属于需求输入，不代表平台主管部门或厂商最终承诺 |
| 联调环境资料 | 固化URL、WSDL、证书、账号、白名单、限流和真实回执 | 目前未纳入本方案证据；取得后登记到配套矩阵并版本化 |

本方案给出目标设计与执行基线，不等同于接口开通批准或生产可用证明。所有标记为“待提供、待确认、阻断”的内容，在责任方提交可复核证据前均保持未关闭状态。

# 3. 目标架构

## 3.1 逻辑架构

C/S工作站 -> HIS业务服务/数据库视图 -> 院内集成平台 -> 省健康档案云平台、基层统建系统及第三方业务系统。外部系统调用医院时，流量先经过医院边界接入区/API网关，再进入院内集成平台，最终访问受控HIS服务；禁止外部系统直连HIS数据库。

| 组件 | 职责 |
| --- | --- |
| API网关/边界代理 | TLS终止、IP白名单、限流、报文大小限制、访问审计；SOAP入口仅开放所需方法 |
| 健康云适配器 | REST路由、MD5签名、token缓存与刷新、0/200成功码兼容、字段字典转换 |
| 基层HIS适配器 | PHIS_Interface统一入口、TradeCode路由、SOAP/XML与JSON字符串解析、响应模型归一 |
| 数据映射层 | 患者主索引、机构/人员/科室、诊断、三大目录和公共卫生字典映射 |
| 可靠消息/出站箱 | 上传、修改、报告回写等写操作异步化；去重、重试、死信和人工重放 |
| 回执与对账库 | 保存云平台id/sjlyId、外部流水、原始报文摘要、状态轨迹和日对账结果 |
| 运维控制台 | 接口开关、版本化配置、凭证轮换、失败检索、脱敏重放、指标与告警 |

## 3.2 C/S工作站改造原则

- 工作站只调用院内服务，使用当前登录用户与就诊上下文，不保存省平台账号、token或验证码。

- 档案摘要、电子病历、互认报告采用按需入口；长耗时操作异步提交并显示可追踪状态。

- 上传/修改在业务审核完成后触发；未通过字段校验的数据进入待处理列表，不阻塞HIS主流程。

- PACS/LIS/心电报告回写必须在报告审核后执行，撤销或修订通过版本号控制。

## 3.3 部署与环境隔离

| 区域/环境 | 部署内容 | 边界要求 |
| --- | --- | --- |
| 院内业务区 | HIS/EMR、受控只读视图或院内服务 | 不得被外部系统直连数据库；仅向集成区开放最小端口 |
| 院内集成区 | API网关、适配器、队列、映射库、回执与运维控制台 | 按机构和环境隔离配置；管理面与业务面分离 |
| 边界接入区 | 反向代理、WAF/访问控制、证书与出口策略 | 专网优先；临时互联网仅限审批后的IP和时段 |
| 开发/测试/生产 | 独立地址、账号、密钥、队列、数据库和日志索引 | 禁止跨环境复用凭证与真实健康数据；测试数据须脱敏 |
| 省平台/第三方 | 健康云、基层统建应用、PACS/LIS/心电/互认等 | 以书面授权、正式路由、WSDL/OpenAPI和限流基线为准 |

# 4. 接口调用与数据流

## 4.1 健康档案云平台

调用链为：取得接入授权 -> 登录获取access token -> 缓存区划与本机构用户 -> HIS业务数据校验与字典转换 -> POST上传 -> 事务保存id/sjlyId/jtId回执 -> 后续PUT修改。所有调用携带hie_event_code、hie_app_key、hie_time_stamp、hie_secret，以及c_token和accesstoken请求头。

hie_secret按文档要求计算md5(hie_app_key+授权key+hie_event_code+hie_time_stamp)。平台允许时间偏差窗口最长半小时，但医院服务器仍应统一NTP校时；生产不得因兼容MD5而放宽网络边界控制。

## 4.2 基层HIS WebService

所有交易经SOAP POST调用统一入口，一级参数为TradeCode与InputParameter，后者是JSON字符串。适配层必须同时容忍Result/result、Msg/msg、数值/字符串和Msg嵌套JSON字符串等历史差异，并将其归一成内部统一响应；原始报文需加密留存或留摘要以便审计。

## 4.3 关键业务闭环

| 业务 | 闭环 |
| --- | --- |
| 健康档案 | HIS视图 -> 校验/映射 -> 上传 -> 回执落库 -> 修改引用id/sjlyId -> 对账 |
| PACS/LIS/心电 | 医技站按申请单号拉取 -> 执行 -> 审核报告 -> FHIR+Base64回写 -> HIS展示/状态更新 |
| 电子病历 | HIS携业务ID和短效token打开EMR -> EMR验token -> 查询患者/诊断/护理 -> 保存签名 -> 400-003回写 |
| 双向转诊 | 上转查询300-001/002；下转先取机构信息，再以FHIR Base64调用300-003并保存回执 |
| 便民挂缴查 | 基础目录与虚拟收费员 -> 挂号/缴费 -> 未知结果查状态 -> 原路退费协调 -> 200-015日对账 |
| 报告互认 | HIS按患者身份查询有无报告 -> 展示状态 -> 打开互认平台报告页；需明确授权和最小披露 |

## 4.4 统一处理状态与审计链

院内集成平台对所有写操作使用统一状态：RECEIVED（已接收）-> VALIDATED（已校验）-> SENT（已发送）-> ACKNOWLEDGED（已取得明确回执）-> RECONCILED（已对账）。可恢复失败进入RETRY_WAIT，不可自动判断的超时或冲突进入MANUAL_REVIEW，明确业务拒绝进入REJECTED。只有取得可核验回执才能标记ACKNOWLEDGED，HTTP 200本身不等于业务成功。

每次状态迁移至少记录requestId、机构、接口代码、源业务主键、报文摘要、目标地址标识、开始/结束时间、响应代码、重试次数、操作者或服务身份和配置版本。敏感原文按最小化原则加密保存，并设置访问审批和保留期限。

# 5. 可靠性与安全设计

## 5.1 幂等与补偿

- 上传：以机构+源系统+源主键+业务类型建立唯一键；平台回执与本地状态同事务保存。

- 修改：以平台id+sjlyId+源版本号去重；发生版本冲突时停止自动覆盖并转人工。

- 报告/病历回写：以申请单或业务ID+文档类型+版本建立唯一键，重复请求返回既有处理结果。

- 挂号/缴费/退费：使用厂商唯一标识和外部业务单号；超时结果未知时先查挂号、已缴费或账单状态，禁止直接重发。

- 查询：仅对网络异常、超时和5xx执行最多2次指数退避重试；鉴权、参数和权限错误不重试。

## 5.2 超时与容量

建议连接超时3秒、普通查询读取15秒、写操作30秒、大病历/护理报文60秒。健康云缺省QPS=300，但医院网关应按业务和厂商设置更低的配额并支持动态调整。轮询类接口需加入抖动，避免多个终端同时整秒请求。

## 5.3 安全控制

- 密钥、c_token、平台账号和基层验证码放入集中凭证库，按环境和机构隔离，禁止写入客户端、源码和普通日志。

- 日志默认脱敏姓名、证件号、电话、地址、病历和报告；排障查看明文需审批并全程审计。

- 单点登录token应一次性、短时有效并绑定用户、机构、业务ID与目标系统；URL中只放不可逆短票据。

- 外部调用经专网或IP白名单和TLS，SOAP解析关闭外部实体，限制XML/JSON/Base64及解压后大小。

- 按接口事件码/交易码授予最小权限；离职人员、停用机构和过期授权应自动失效。

# 6. 规范冲突与待确认项

| 级别 | 问题 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| 阻断 | 健康云成功码200与示例0冲突 | 联调确认；未确认前用配置兼容0/200并校验业务数据 |
| 阻断 | 基层接口要求HTTPS但地址/示例为HTTP；PHIS_Interface与HIS_Interface冲突 | 主管部门提供正式WSDL、URL、SOAPAction、证书与函数名基线 |
| 阻断 | 500-003详细交易号写500-004；700-003写700-004 | 书面确认实际TradeCode，代码配置化 |
| 阻断 | 300-003的Result成功值自相矛盾 | 以正式回执样例和联调结果固化 |
| 高 | 100-009又被写为9000/3102；900-001参数表写1002 | 按总览代码联调并形成勘误单 |
| 高 | 400-003在Excel不做，但规范要求病历回写 | 纳入电子病历验收范围 |
| 高 | 接口73/74口径、复用交易码、无交易码能力不一致 | 申请表按业务能力列明，验收表同时记录行数和唯一交易码数 |
| 高 | 日期、大小写、Msg类型、路径存在多种格式 | 适配层配置化容错，医院内部模型保持严格类型 |

## 6.1 联调准入门槛

| 门槛 | 必须具备的证据 | 未满足时处理 |
| --- | --- | --- |
| G1 范围 | 接入申请获批；机构、业务域、接口代码和使用期限一致 | 不安排该域开发联调 |
| G2 契约 | 正式WSDL/OpenAPI、勘误确认、成功码和错误码、报文样例 | 标记CONTRACT_BLOCKED |
| G3 网络 | 测试/生产地址、专网或白名单、端口、DNS、TLS证书链验证通过 | 仅做离线契约准备 |
| G4 身份 | 厂商编号、账号、验证码、app key/token的发放与轮换责任明确 | 不得以共享或测试凭证替代 |
| G5 数据 | 脱敏样例、字典版本、机构人员映射和患者匹配规则经业务确认 | 不得用臆造字段映射开发 |
| G6 验收 | 测试范围、数据准备、指标、签字人和证据存放位置明确 | 不得宣称该域已具备上线条件 |

# 7. 分期实施计划

| 阶段 | 范围 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| P0 底座 | 审批、网络、安全、网关、健康云基础接口、基层100-*、字典和主索引 | 认证/目录连续7天成功率不低于99.9%，冲突项有书面基线 |
| P1 核心 | 健康档案与体检上传/修改；PACS/LIS/心电 | 重复、超时、重放、报告回写、业务抽样和对账通过 |
| P2 病历 | 400-001~010，含400-003回写 | SSO、查询、保存、回写、历史调阅及审计闭环 |
| P3 协同 | 档案摘要查询、双向转诊 | 患者匹配和转诊FHIR全链路通过 |
| P4 扩展 | 慢病、家医、便民、叫号、远程会诊、报告互认 | 业务主管部门确认范围后分域验收 |

## 7.1 角色分工

| 角色 | 主要责任 |
| --- | --- |
| 医院信息科 | 项目牵头、网络与安全、主数据、厂商协调、变更和上线审批 |
| 业务科室 | 字段口径、流程与权限确认、样例数据、业务验收 |
| HIS/EMR厂商 | 受控服务/视图、工作站入口、业务状态回写、性能与数据一致性 |
| 集成平台厂商 | 协议适配、映射、队列、幂等、监控、对账、工具与技术文档 |
| 省/基层平台方 | 授权、正式WSDL与路由、勘误确认、联调环境、限流和错误码解释 |

## 7.2 责任与里程碑控制

每项接口仅设一个执行责任方和一个验收责任方。医院信息科维护范围、阻断项和版本基线；厂商按矩阵登记负责人、计划日期、当前状态和证据链接。状态只能按“未开始、合同阻断、环境阻断、开发中、联调中、待验收、已通过、暂缓”流转，口头完成不作为关闭依据。

| 里程碑 | 主责 | 完成证据 |
| --- | --- | --- |
| M0 范围冻结 | 医院信息科 | 批准的申请表、接口范围和不做项决策记录 |
| M1 契约基线 | 省/基层平台方+集成平台厂商 | WSDL/OpenAPI、勘误单、样例、版本指纹 |
| M2 环境就绪 | 医院信息科+网络安全 | 连通性、TLS、白名单、NTP和凭证验证记录 |
| M3 单接口通过 | 对应开发厂商 | 请求响应、断言、日志traceId和缺陷关闭记录 |
| M4 业务域验收 | 业务科室+信息科 | 端到端场景、数据一致性、补偿和对账报告 |
| M5 生产准入 | 医院变更审批责任人 | 上线检查表、回退演练、监控值班和签字记录 |

# 8. 测试与验收

- 契约测试：每个事件码/交易码覆盖必填、边界、空结果、非法字典、大小写与响应类型变体。

- 业务测试：按患者、就诊、申请单、报告、病历、转诊和收费执行端到端闭环。

- 可靠性测试：重复请求、服务超时、断网、进程重启、回执丢失、消息积压、死信重放和对账差异。

- 安全测试：越权、过期token、签名错误、重放、恶意XML、超大Base64、日志脱敏和凭证轮换。

- 性能测试：按峰值并发与轮询终端数压测，验证网关限流、连接池、队列积压和HIS数据库负载。

- 上线准入：阻断项关闭，P0稳定运行，回退方案演练，监控告警接入，业务与信息科共同签字。

## 8.1 建议指标

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 查询接口成功率 | 不低于99.9%（剔除明确业务拒绝） |
| 写入最终成功率 | 经自动补偿后不低于99.95% |
| 重复业务写入 | 0 |
| 患者/机构/人员错配 | 0 |
| P95响应时间 | 普通查询不高于3秒；大病历按联调基线 |
| 故障可追踪性 | 100%请求具备requestId/traceId和状态轨迹 |

## 8.2 验收证据最小集合

每个接口至少保留：契约版本或文件哈希、脱敏请求与响应、预期断言、实际结果、requestId/traceId、执行时间、环境、配置版本、执行人、缺陷编号和复测结论。写接口还应提供重复请求、超时未知、重放、回执落库和对账证据；页面跳转类还应提供短票据失效、越权和返回路径测试。

# 9. 上线与回退

上线采用机构/业务域双维度灰度。接口、事件码、交易码、路由、成功码和超时均配置化；每个写入业务均有独立开关。回退时先停新写入，再清空或冻结队列，保留查询能力和完整台账，不删除已生成的回执映射。

上线后前两周每日核对上传、报告回写、病历回写和异常队列；随后转为自动日报与周度抽查。任何规范变更都先更新契约测试和接口矩阵，再按变更流程发布。

## 9.1 上线检查与量化回退触发

| 类别 | 上线前检查 | 触发回退/停写条件 |
| --- | --- | --- |
| 数据正确性 | 患者、机构、人员、申请单和报告抽样100%匹配 | 发现患者错配、跨机构越权或不可逆错误写入，立即停写 |
| 业务成功率 | 核心写入在试运行窗口达到约定最终成功率 | 连续15分钟最终成功率低于99%，且补偿无法恢复 |
| 性能容量 | 峰值压测通过，HIS数据库和队列有容量余量 | P95连续15分钟超过基线2倍或队列预计2小时无法清空 |
| 安全 | 权限、脱敏、证书、凭证轮换和审计验证通过 | 出现凭证泄露、未授权访问或敏感日志外泄 |
| 可运维性 | 告警、值班、重放、对账和回退演练完成 | 关键告警失效、状态不可追踪或无法执行已批准回退步骤 |

实际阈值应在容量测试和业务评审后写入上线检查表；上表未确认的数值仅作为评审起点。回退动作、审批人、执行人和恢复条件必须在变更单中具体到业务域与机构。

# 附录A 交付清单

- 总体方案（本文件）。

- 接口矩阵（含75项：Excel原74行+规范补充能力1项）、待确认事项、实施计划、数据治理清单和健康档案字段。

- 联调后补充：正式WSDL/OpenAPI、勘误确认单、字段映射、错误码表、测试报告、上线与回退记录。

# 附录B 首轮十个工作日行动清单

| 时点 | 行动 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| D1-D2 | 确认申请范围、机构清单、责任人和不做项；向平台主管部门提交规范冲突清单 | 范围基线、责任表、勘误请求 |
| D2-D4 | 取得并校验测试环境WSDL/OpenAPI、URL、证书链、白名单、账号与限流 | 环境参数表、连通性证据 |
| D3-D5 | 准备脱敏患者/就诊/申请单/报告/病历样例与字典映射 | 样例包、字段映射初稿 |
| D5-D7 | 完成P0认证、机构、人员和目录的契约测试与最小调用链 | 测试记录、原始报文摘要、问题单 |
| D8-D10 | 评审P1范围、容量基线、验收场景和上线窗口 | P1任务包、验收基线、更新后的矩阵 |

# 附录C 文档维护规则

总体方案描述稳定架构与治理规则；接口矩阵维护逐接口状态、责任和证据；正式契约及样例独立归档并记录版本或哈希。任何范围、交易码、字段必填性、成功码、路由或安全规则变化，均先登记变更，再同步更新契约测试与本方案版本。